Nhiệm vụ 1 - Hoàn thành phiếu chuẩn bị Sprint Review

Phiếu có 6 bước. Bước 1, 4, 6 đã điền sẵn. Bạn điền bước 2, 3, 5.

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI được trình diễn là Done: PBI-01, PBI-02, PBI-03,PBI phải nói rõ là chưa Done, kèm điều kiện DoD chưa đạt: PBI-04 (Còn thiếu 2 chức năng đã thống nhất: xóa lịch sử, lọc theo loại), PBI-05(Chưa review chéo) |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey (các thao tác của một người dùng thật, theo đúng thứ tự, nối bằng mũi tên): Mở ứng dụng -> Chọn kiểm tra sdt/link -> xem kết quả báo cáo-> Nhấn gửi báo cáo đáng ngờ.Người demo: Thu An |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 2 câu hỏi mở dành cho Stakeholders: - Anh/chị thấy giao diện cảnh báo và lý do được hiển thị đã đủ rõ ràng để người dùng nhận biết rủi ro và biết cách xử lý tiếp theo chưa? - Trong quá trình trải nghiệm luồng kiểm tra số điện thoại và đường link đáng ngờ, anh/chị thấy có thao tác nào gây khó khăn hoặc thiếu sót thông tin quan trọng nào không? |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

Nhiệm vụ 2 - Sửa lịch trình Sprint Review

Ngọc Hương lập lịch trình 35 phút như bảng dưới. Dòng đầu đã nhận xét làm mẫu. Bạn điền cột cuối cho 3 dòng còn lại: sai ở đâu, sửa thành ai làm gì.

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | - Sai: trình diễn cả 5 PBI bao gồm cả Done và chưa Done Sửa: Chỉ giới thiệu PBI đã hoàn thành, nêu vấn đề của PBI chưa hoàn thành |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | - Sai: Từng người báo các việc của cá nhân - Sửa: Để Stakeholders trải nghiệm, đặt câu hỏi gợi mở và tiếp nhận phản hồi |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | - Sai: Stakeholders chỉ được nói vào 3 phút cuối, SM chốt góp ý - Sửa: Stakeholders góp ý trong toàn bộ quá trình, PO chốt góp ý |

Nhiệm vụ 3 - Ghi nhận Feedback

Buổi Review có 3 góp ý. FB-01 đã điền làm mẫu. Bạn điền cách xử lý FB-02 và FB-03: ai làm gì tiếp theo.

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | PO ghi nhận vào Product Backlog để xem xét, đánh giá để đưa vào Sprint tiếp theo |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | PO ghi nhận vào PB để Dev cải tiến và xử lí trong Sprint tiếp theo |